PRODUCT / DESIGN / DELIVERY

纪鸣飞个人站全量翻新

三主题设计系统 · Vibe Coding 专区 · 人物照片 · Vercel / Supabase 路线

PRD v0.1  /  2026-08-01

从“内容丰富的长简历”升级为“人的构建现场”：让访客先认识纪鸣飞，再验证作品、方法和 Vibe Coding 系统。

| 元信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | MingfeiJi/mingfeiji.github.io |
| 工作区 | /Users/temptrip/sites/mingfeiji-site-redesign |
| 分支 | agent/site-redesign |
| 状态 | 规划初稿 / 等待方向与素材确认 |

文档定位：设计与开发总纲。用于统一个人品牌、信息架构、三主题设计系统、Vibe Coding 内容、个人照片、工程实现和发布验收。本文只规划，不在本阶段改动线上页面。

| 元信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | MingfeiJi/mingfeiji.github.io 个人站全量翻新 |
| 独立工作区 | /Users/temptrip/sites/mingfeiji-site-redesign |
| 开发分支 | agent/site-redesign |
| 基线 | 原项目最新 design-boost 分支，提交 b905501 |
| 文档版本 | v0.1 |
| 编写日期 | 2026-08-01 |
| 目标读者 | 纪鸣飞、设计协作者、前端开发、内容编辑、后续 AI Coding Agent |
| 输入 | 现有 Astro 个站、UI/课程资料导出、当前作品与原型资产 |
| 评审状态 | 规划初稿，等待照片选择、主转化目标和三主题命名确认 |

用户原话：“要多加 Vibe Coding 的东西，然后也要把我个人的一些照片放上去；先帮我做最详细的翻新规划。”

# 一、背景

## 1.1 业务上下文

当前个站不是普通简历页，而是一座已经积累了大量可运行产物的“个人数字档案馆”：包含 AI 产品、20+ 高保真原型、文章、知识图谱、藏书阁、数字分身、WebGL 实验和三段 AI 转型经历。它的真实价值很高，但首页同时承担简历、作品集、方法论、知识库、实验室、内容归档和获客落地页等多种职责，导致首次访问者需要先理解网站，才能理解“纪鸣飞是谁”。

本次翻新不重做内容资产，而是重新编排叙事和视觉：用一个更像“AI 产品建筑师 / Vibe Coding 实践者”的个人品牌入口，把人、方法、过程和作品连接起来；保留现有深度内容，通过清晰路由让不同访客快速进入适合自己的阅读路径。

## 1.2 现状资产盘点

| 资产 | 当前规模/状态 | 翻新价值 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 12 个长章节、13 个顶部入口 | 内容完整，但首次访问负担高 |
| 视觉主题 | 星空、动态水墨、曜黑玻璃、赛博全息、月白极简，共 5 套 | 个性鲜明，但品牌识别被拆散，维护成本高 |
| 内容页面 | 首页、文章、笔记、图谱、藏书阁、原型目录等 9 个 Astro 路由 | 可重组为清晰的内容产品矩阵 |
| 可运行原型 | public/prototypes 中 26 个 HTML 原型 | 是最强的“可验证能力”证据，应前置 |
| 互动能力 | AI 数字分身、Three.js 星场、知识图谱、粒子实验室 | 可保留为差异化体验，需做性能门禁 |
| 图片资产 | 仅 og-cover.png 与桌宠头像 | 缺少真人感、现场感和可信度，需要个人照片体系 |
| 技术底座 | Astro 5 静态站 + CSS 主题变量 + Three.js | 足够支撑 V1，无需重写框架 |
| 发布体系 | GitHub Pages/现有线上代理，计划接 Vercel、Supabase | 适合建立 Preview → Review → Production 流程 |

## 1.3 当前痛点

- 首屏角色不够鲜明：文字和指标很多，但缺少个人照片与一个强视觉锚点，访问者先看到“系统”，后看到“人”。

- 内容主线被 12 个章节稀释：成果、旗舰、认知、档案、产品、作品、履历、方法、知识、能力、写作、驻场并列，无法快速判断优先级。

- 5 套主题各自成体系：主题切换有趣，但视觉语言过多，组件差异和背景特效增加维护、性能和测试成本。

- Vibe Coding 没有成为一级叙事：现有内容中有大量可运行原型、Agent 工作流、Skill 工程和自动化证据，但分散在“极客能力”“方法论”“作品”等章节，未形成清晰的方法品牌。

- 个人照片缺位：无法展示演讲、驻场、工作、课程、生活等真实场景，降低信任感和人物记忆。

- 行动入口分散：看作品、了解方法、体验产品、邮件联系等 CTA 分布在多个章节，缺少明确的主路径和次路径。

- 性能存在隐患：多主题背景 iframe、Three.js、卡片指针效果和长页面同时存在；需要按设备、主题、可见区域延迟加载。

- 部署与数据闭环未标准化：Vercel Preview、正式域名、联系表单、订阅数据、分析指标和 Supabase 权限策略尚未形成统一方案。

## 1.4 目标用户与访问任务

| 访客 | 第一问题 | 希望完成的动作 | 优先内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招聘方/业务负责人 | 他是否真的做过复杂 AI 产品？ | 5 分钟判断能力并联系 | 结果、代表案例、履历、本人照片 |
| 创业者/企业客户 | 他能否帮团队完成 AI 转型？ | 了解方法、查看交付物、预约沟通 | 90 天交付、方法论、案例证据 |
| 产品/设计/工程同行 | 他的 Vibe Coding 到底怎么做？ | 学习流程、体验原型、收藏文章 | Vibe Coding OS、构建日志、工具栈 |
| 内容读者/学生 | 有哪些课程、文章和资料？ | 按主题检索并持续关注 | 写作、课程、知识图谱、藏书阁 |
| 潜在协作者 | 是否适合共同做项目？ | 理解价值观、工作方式和当前方向 | About、Now、工作流、GitHub |

## 1.5 产品定位

纪鸣飞个人数字空间

├── 首页 / Brand Gateway

│   ├── 人物与核心定位

│   ├── 三项可信结果

│   ├── 精选作品

│   └── 明确行动入口

├── Work / 可运行作品集

│   ├── 旗舰案例

│   ├── AI 产品

│   └── 原型档案

├── Vibe Coding / 构建系统

│   ├── 方法论闭环

│   ├── 工具与 Skill

│   ├── Build Log

│   └── 可复用模板

├── Thinking / 认知与写作

│   ├── 文章

│   ├── 方法论

│   ├── 图谱

│   └── 藏书阁

└── About / 人与合作

├── 履历与现场照片

├── 价值观与 Now

├── 90 天交付

└── 联系方式

# 二、收益与指标

## 2.1 目标收益

本次翻新优先解决“访问者理解效率”和“真实可信度”，其次才是视觉惊艳。三主题和动效的判断标准是是否帮助内容，而不是是否展示更多技术。

| 指标 | 现状 | v1.0 目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏身份理解率 | 待基线 | 5 秒测试中 ≥ 80% 能复述“AI 产品架构师 + Vibe Coding 实践者” | 5 人可用性测试 |
| 核心作品到达率 | 待基线 | 首页访问中 ≥ 25% 进入一个案例/产品页 | Vercel Web Analytics 或 PostHog 事件 |
| 联系 CTA 点击率 | 待基线 | 首页访问中 ≥ 3% 点击联系/合作 | cta_contact_click |
| Vibe Coding 专区到达率 | 当前无一级入口 | 首页访问中 ≥ 20% 进入专区 | nav_vibecoding_click |
| 移动端 Lighthouse Performance | 待基线 | ≥ 90 | CI 中运行 Lighthouse |
| Accessibility | 待基线 | ≥ 95；键盘可访问；动效尊重 reduced-motion | Lighthouse + 人工检查 |
| LCP | 待基线 | 75 分位 < 2.5 秒 | Vercel Speed Insights |
| CLS | 待基线 | < 0.1 | Vercel Speed Insights |
| 首页导航入口 | 13 个 | 桌面一级入口 6 个以内；移动端 5 个核心入口 | DOM/设计验收 |
| 首页核心章节 | 12 个 | 6 个核心章节以内 | 页面结构验收 |
| 公开真人照片 | 0 张 | 首页 3–5 张，About/案例累计 8–12 张 | 资产清单验收 |
| 主题数量 | 5 套 | 3 套共享组件主题 | 主题回归测试 |

## 2.2 衡量节奏

D+7：检查构建、性能、路由、移动端、图片加载和 CTA 埋点；完成 5 秒理解测试。

D+14：观察首页到案例、Vibe Coding、联系入口的点击分布，调整首屏文案和卡片顺序。

D+30：复盘访客来源、停留深度和转化；决定是否增加 Supabase 订阅、Build Log 自动化或英文版。

## 2.3 GO/NO-GO 验收标准

☐ 首页在 390px、768px、1440px 三个宽度无横向溢出、遮挡或不可读内容。

☐ 三主题所有核心页面可读，主题切换后不闪白、不重载正文、不破坏滚动位置。

☐ 首屏只包含一个主 CTA 和最多两个次 CTA，角色、成果、照片三者同时可见。

☐ 所有个人照片完成授权确认、EXIF 清理、WebP/AVIF 转换、尺寸与 alt 文本填写。

☐ 首页移动端 Performance ≥ 90，LCP < 2.5 秒，CLS < 0.1。

☐ Vercel Preview 构建通过后才能合并 main；生产发布可回滚到上一版本。

☐ Supabase 若启用，匿名用户只能新增自己的联系/订阅记录，不能读取全表。

☐ GitHub 仓库和 Vercel 环境中不存在硬编码密钥或私人照片原图。

# 三、解决方案

## 3.1 总体策略：从“长简历星球”变成“人的构建现场”

[第一眼：真人 + 一句话定位]

↓

[可信结果：3 个已兑现数字]

↓

[精选案例：看得见、点得开、能运行]

↓

[Vibe Coding OS：展示如何从意图到上线]

↓

[构建现场：照片 + Build Log + 工具链]

↓

[思考与知识：文章 / 图谱 / 藏书阁]

↓

[合作 CTA：招聘 / 顾问 / 共创]

核心判断：默认首页不再承担全部内容的完整展示，而承担“分发”。深内容迁移到 Work、Vibe Coding、Thinking、About 四个一级页面；旧路由保留，避免历史链接失效。

## 3.2 三种风格合并方案

现有 5 套主题收敛为 3 套，组件结构完全一致，只切换设计 token、背景媒介和局部动效。用户不是进入三套不同网站，而是在同一品牌中选择三种观看情绪。

### 风格 A：曜黑构建舱（默认主题）

合并来源：星辰大海 + 曜黑玻璃 + 赛博全息。

品牌含义：强调“正在构建的 AI 产品现场”，是首页、Vibe Coding 和可运行产品的默认表达。

| 设计项 | 规划规格 |
| --- | --- |
| 主色 | Obsidian #07080B、Ivory #F5F3EE、Electric Cyan #7DD3FC |
| 点缀 | Signal Violet #A78BFA，只用于流程节点和链接状态 |
| 字体 | 中文标题 Noto Serif SC；英文展示 Instrument Serif；正文 LXGW WenKai/系统字体；代码 JetBrains Mono |
| 表面 | 两级液态玻璃：导航/标签 blur 12px；主 CTA/重点案例 blur 32–48px |
| 圆角 | 胶囊 CTA 9999px；内容卡 20px；小标签 9999px |
| 背景 | 单一轻量星云/WebGL 层；赛博扫描线只在 Vibe Coding 交互区短时出现 |
| 动效 | 进入动效 420–680ms；指针视差 ≤ 8px；不做持续高频闪烁 |
| 适用 | 首页、精选作品、Vibe Coding、AI 产品体验 |

### 风格 B：水墨手记

合并来源：动态水墨 + 已下架宣纸主题的编辑排印语言。

品牌含义：把方法论、思考和中国式工作经验呈现为可阅读的“研究手记”。

| 设计项 | 规划规格 |
| --- | --- |
| 主色 | Paper #F5F1E8、Ink #171717、Seal #9E2B25 |
| 字体 | Noto Serif SC / 宋体系为主；英文小标题 JetBrains Mono |
| 表面 | 纸张纹理透明度 ≤ 4%；墨线分隔；不使用玻璃卡片 |
| 圆角 | 2–6px，接近纸张与编辑部栏目的直角语言 |
| 动效 | 墨迹扩散只用于章节开场；正文无漂浮动画 |
| 图片 | 黑白/低饱和现场照，保留一处朱砂色标记 |
| 适用 | 方法论、文章、履历长文、课程内容、知识体系 |

### 风格 C：月白作品册

合并来源：月白极简，并吸收瑞士编辑与作品集网格。

品牌含义：用于招聘方和合作方快速审阅项目，是最清晰、克制、可信的阅读模式。

| 设计项 | 规划规格 |
| --- | --- |
| 主色 | Warm White #FAFAF8、Graphite #18181B、Cobalt #1D4ED8 |
| 字体 | 无衬线为主，数字和标签用 JetBrains Mono |
| 网格 | 12 栏桌面、6 栏平板、4 栏移动；8px spacing 基线 |
| 表面 | 白底、细发丝线、轻阴影；不使用背景视频和 3D 星场 |
| 圆角 | 0–8px；项目封面保持方正 |
| 动效 | 150–240ms，主要是淡入、位移和焦点反馈 |
| 适用 | Work、项目案例、简历、数据成果、打印/PDF 导出 |

### 三主题映射表

| 现有主题 | v1.0 去向 | 保留内容 | 停止维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星空 cosmos | 合入曜黑构建舱 | 星空氛围、蓝紫品牌色 | 独立主题入口 |
| 曜黑 klein | 曜黑构建舱骨架 | 黑白玻璃、胶囊导航 | 与星空重复的组件覆写 |
| 赛博 cyber | 合入曜黑的局部模式 | 构建流程扫描、代码状态 | 全站赛博主题、持续闪烁 |
| 水墨 hud | 水墨手记骨架 | 纸纹、朱砂、墨线 | 与宣纸重复的历史规则 |
| 月白 snow | 月白作品册 | 瑞士网格、蓝色标识 | 冗余主题特效 |
| 宣纸 paper | 迁移到水墨手记 | 编辑部排印细节 | 主题键及兼容样式 |

## 3.3 信息架构与页面规划

### 一级导航（桌面 6 项）

- Home：人物、结果、精选作品、Vibe Coding 摘要、联系。

- Work：案例、可运行产品、原型、项目档案。

- Vibe Coding：方法论、工作流、工具链、Build Log、模板。

- Thinking：文章、方法论、知识图谱、藏书阁。

- About：履历、人物照片、价值观、Now、合作方式。

- Contact：页面内主 CTA；移动端可作为固定底部按钮。

原型、图谱、藏书阁、文章不再全部挤在顶栏，放入 Work/Thinking 的二级导航和首页快捷入口。

### 首页六段结构

| 顺序 | 区域 | 关键内容 | 目标动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero / 人物入口 | 真人主视觉、角色定位、当前方向、主 CTA | 看精选作品 |
| 2 | Proof Strip / 可信结果 | 3 个已兑现结果 + 1 条外部认可 | 建立信任 |
| 3 | Selected Work / 精选作品 | 3 个代表案例，每个含封面、角色、问题、结果、产物 | 进入案例页 |
| 4 | Vibe Coding OS | 7 步闭环 + 3 个构建证据 + 最新 Build Log | 进入专区 |
| 5 | Human Layer / 人的现场 | 演讲、驻场、工作台、生活照片 + 个人叙事 | 了解 About |
| 6 | Thinking & Contact | 最新文章、知识入口、合作 CTA | 阅读或联系 |

### Work 页面

顶部只回答“做过什么、做到什么程度”。

筛选：AI Platform、Agent、Content System、Transformation、Prototype。

每张项目卡统一 6 个字段：问题、角色、周期、动作、量化结果、可验证产物。

旗舰案例使用独立详情页，结构为：背景 → 决策 → 系统 → 过程 → 结果 → 复盘 → 相关产物。

原有 26 个 HTML 原型进入“Prototype Archive”，支持主题/年份/成熟度筛选。

### Vibe Coding 页面（新增一级专区）

这是本次翻新的内容重点，不做简单工具清单，而是展示一套可复用的个人构建系统。

Intent 意图

↓

Spec 规格与不做清单

↓

Prototype 可运行原型

↓

Agent 编排与 Skill

↓

Evaluate 截图/测试/Badcase

↓

Ship GitHub → Vercel

↓

Compound 文档、模板、知识库继续复利

页面模块：

Vibe Coding Manifesto：3 条原则——用可运行产物说话、一次只推进一个闭环、评测与文档让能力复利。

Operating Loop：7 步交互流程图，每一步可展开查看真实文件、Prompt、截图或代码。

Build With Me：选择一个真实项目，按时间线展示“从一句话到上线”的 8–12 个关键提交。

Agent Stack：Codex/Claude Code、Skills、MCP、浏览器操作、评测、GitHub、Vercel、Supabase 的职责图。

Vibe Coding Cases：至少 4 个案例：内容增长 AI 中台、灵感引擎/工作台、AI 桌宠、个人站本身。

Artifact Gallery：PRD、流程图、高保真原型、测试报告、构建日志、发布记录。

Reusable Kit：公开可分享的模板、Checklist、Prompt 规范和 Skill 入口。

Now Building：当前正在构建的 1–3 件事，按月更新。

### Thinking 页面

合并公开写作、方法论、课程、图谱和藏书阁入口。

首页只展示 3 篇精选；完整目录支持主题与内容类型筛选。

使用“水墨手记”为主要视觉模式，长文阅读默认关闭高成本背景动效。

### About 页面

不是简历全文搬运，而是“人、经历、工作方式、生活感”的组合。

内容顺序：人物引言 → 三段经历 → 关键转折 → 工作现场照片 → 价值观 → 当前关注 → 合作方式。

提供 PDF 简历下载，但网页先给出可快速扫读的结构。

## 3.4 首页核心视觉线框

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ MF / LOGO       Work  Vibe Coding  Thinking  About  [联系]   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                              │

│  AI PRODUCT ARCHITECT / FDE       ┌──────────────────────┐   │

│  把 AI 真正装进业务生产线           │      个人主视觉照片     │   │

│  并用 Vibe Coding 把想法             │  + 浮层：Now Building  │   │

│  变成可运行、可验证、可移交的产品     └──────────────────────┘   │

│                                                              │

│  [看精选作品]  [探索 Vibe Coding]        上海 · Building now  │

│                                                              │

│  ¥百万级降本       68→84% 满意度       20+ 可运行原型          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Selected Work                                                │

│ [旗舰 AI 中台大卡] [智能客服案例] [灵感引擎/工作台]           │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Vibe Coding OS                                               │

│ Intent → Spec → Prototype → Agent → Evaluate → Ship → Learn  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 人的现场：演讲照 / 驻场工作照 / 桌面工作流 / 生活照片          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Latest Thinking                               [联系/共创]      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.5 模块拆解

### 模块 A：人物化 Hero

核心思路：先让人记住纪鸣飞，再让人理解系统。

主标题控制在 18–28 个中文字符，表达“AI 产品落地 + Vibe Coding”。

主视觉使用 4:5 或 3:4 真人半身照，不使用纯头像圆形裁切。

照片旁显示一张可更新的 Now Building 小卡，只放 1 个当前项目和更新时间。

结果数字从 4–5 个收敛到 3 个，全部标记“已兑现”或“目标”。

主 CTA：“看精选作品”；次 CTA：“看我的 Vibe Coding 系统”。

现有 AI 小飞桌宠从首屏视觉竞争中降级，延迟到用户滚动后出现。

### 模块 B：可信结果与代表案例

核心思路：每个数字必须能落到一个案例，每个案例必须能点开一个产物。

结果条使用“指标 + 业务语境 + 案例链接”，不只展示大数字。

首页精选 3 个案例，建议：出海内容增长 AI 中台、智能客服小 V、Vibe Coding 原型系统。

案例封面由真实界面截图、架构图和现场照片组合，不统一使用抽象 AI 插画。

卡片 hover 只展示“查看案例”，不做大角度 3D 倾斜。

### 模块 C：Vibe Coding OS

核心思路：把“会用工具”升级成“有系统、有证据、有复利”。

7 步流程图作为视觉主轴。

每一步提供一个真实产物类型：Brief、PRD、Prototype、Agent Config、Test、Preview、Skill。

首页显示摘要；完整页面支持展开和复制公开模板。

代码/Prompt 示例只展示 8–16 行，避免成为教程墙。

Build Log 初期使用构建时生成的静态 JSON；不为实时感引入不必要后端。

### 模块 D：个人照片叙事

核心思路：照片不是装饰，而是分别证明“是谁、在哪里做过、如何工作、生活气质”。

建议照片清单：

| 编号 | 照片类型 | 建议数量 | 页面位置 | 构图/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Hero 主肖像 | 1 | 首页首屏 | 4:5 半身，视线有方向，右侧或左侧留文案空间 |
| P2 | 工作台/编程现场 | 1–2 | Vibe Coding | 屏幕、手、桌面和本人同时出现，证明构建过程 |
| P3 | 演讲/课程现场 | 1–2 | 首页可信层、About | 有环境和听众，不只截大头 |
| P4 | 驻场/会议/白板 | 1–2 | 旗舰案例、About | 展示 FDE 与业务现场 |
| P5 | 团队协作 | 1 | About | 需确认其他人物肖像授权，可模糊或裁切 |
| P6 | 生活/旅行/海边 | 1–2 | About 尾部 | 提供温度，与现有 GitHub 海边头像形成呼应 |
| P7 | 设备与手稿细节 | 2–3 | Vibe Coding/章节过渡 | 作为横向纹理图或内容分隔 |

照片处理规范：

原图放私有素材目录，不直接提交；公开导出放 public/images/profile/。

主视觉生成 AVIF + WebP 两份；列表图 1600px 长边以内；缩略图 800px 长边以内。

单张首屏图目标 ≤ 180KB，其他图目标 ≤ 250KB；必须声明宽高，避免 CLS。

上线前清除 GPS、设备、拍摄时间等 EXIF；确认同框人物授权。

alt 文本描述场景与信息，不写“图片”或堆关键词。

三主题可使用同一照片，通过 CSS 调整色彩；不维护三份重复原图。

### 模块 E：导航、主题切换与阅读模式

核心思路：主题是观看方式，导航是任务入口，两者不互相打扰。

桌面顶栏 6 项以内；移动端使用菜单 + 固定联系按钮。

主题切换器由 5 项收敛为 3 项，名称与说明可见，保存用户选择。

首次访问默认曜黑构建舱；文章/Thinking 可自动建议水墨，但不强制切换。

提供“减少动效”快捷项，并尊重系统 prefers-reduced-motion。

当前页面/章节提供清晰 active 状态；右侧 12 段 rail 在首页移除或缩为 6 段。

### 模块 F：联系与转化闭环

核心思路：不让访问者猜“怎么合作”。

三种合作入口：全职/项目合作、AI 转型顾问、内容/课程共创。

联系表单字段控制在 5 个：姓名、联系方式、合作类型、问题描述、期望时间。

V1 可先使用 mailto + 复制邮箱；V1.1 再接 Supabase。

如果接 Supabase，前端不使用 service role key；写入通过受限 API/Edge Function，增加速率限制和验证码。

提交成功显示下一步和预计回复时间，不只显示“成功”。

### 模块 G：性能、可访问性与工程治理

核心思路：让技术感来自完成度，而不是运行负担。

Astro 岛屿化：静态内容保持零客户端 JS，互动组件按需加载。

Three.js 只在曜黑主题且设备能力满足时加载；月白和水墨不加载 WebGL。

背景特效从多个 iframe 合并为一个主题感知组件；页面不可见时暂停动画。

卡片指针跟随只在精确指针设备启用；触摸设备不注册 mousemove。

图片使用 <picture>、响应式 srcset、懒加载和明确尺寸。

建立统一 design tokens，主题仅覆写 token；禁止继续新增散落的主题选择器。

每个 PR 自动运行 Astro build、链接检查、基础可访问性和 Lighthouse 预算。

## 3.6 技术方案

| 层 | v1.0 方案 | 选择理由 | 暂不选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架 | 保留 Astro 5 | 现有内容和静态路由完整，迁移风险最低 | 不切 Next.js，仅为部署不值得重写 |
| 样式 | CSS variables + 分层 token + 组件样式 | 现有主题底座可复用，三主题容易统一 | 不引入重型 UI 库覆盖现有个性 |
| 动效 | CSS/WAAPI 为主，复杂章节再评估 GSAP | 控制体积和可访问性 | 不在全站使用连续滚动编排 |
| 3D | 复用 Three.js，但设置主题/设备/可见性门禁 | 保留差异化极客气质 | 月白、水墨默认不加载 |
| 内容 | Astro Content Collections | 现有文章体系已稳定 | V1 不引入 CMS |
| 图片 | 本地优化后的 AVIF/WebP；Vercel CDN 分发 | 简单、版本化、可预览 | V1 不用 Supabase Storage 管公开展示图 |
| 部署 | GitHub → Vercel Preview → main Production | 每个 PR 有可审阅链接 | 不直接在本地覆盖生产 |
| 数据 | V1 无后端；V1.1 联系/订阅接 Supabase | 先验证是否需要持久化 | 不为 Build Log/主题偏好上数据库 |
| 分析 | Vercel Web Analytics + Speed Insights；必要时 PostHog | 先看流量、性能、核心事件 | 不采集敏感输入和完整会话 |

实施时所有版本号与 SDK 用法必须再查官方文档确认，不在规划阶段锁死易变化的版本。

## 3.7 UX 主流程

访问首页

├─ 3 秒内理解身份与价值

├─ 想看能力证据 → Selected Work → 案例详情 → 联系

├─ 想学构建方法 → Vibe Coding → Loop/Build Log → 模板/GitHub

├─ 想深度阅读 → Thinking → 文章/图谱/藏书阁

└─ 想了解本人 → About → 照片/履历/Now → 联系

## 3.8 异常与降级

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| WebGL 不支持或低性能设备 | 自动切换静态渐变/纹理背景，正文功能不受影响 |
| 用户减少动效 | 停止视差、数字滚动、循环动画，保留必要状态反馈 |
| 图片加载失败 | 保留固定比例占位和主题色背景，alt 文本可理解 |
| Supabase 不可用 | 联系表单提示改用邮件，不丢失用户已输入文本 |
| Build Log 数据失败 | 显示最后一次构建的静态快照 |
| 老路由访问 | 保留原路由或 301 到新内容，不返回空白页 |
| 第三方演示失效 | 案例保留截图、说明和 GitHub/归档链接 |

# 四、业务分类与提示词路由

本节将固定 PRD 的“业务分类与提示词路由”用于个人站的内容路由和后续 AI 内容维护，避免将不同类型的内容都写成同一种卡片。

## 4.1 内容分类

| 内容类型 | 识别关键词/字段 | 目标页面 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旗舰案例 | 复杂项目、业务结果、组织转型、系统架构 | Work / Case Detail | ✅ |
| 可运行产品 | 可体验、Demo、AI 产品、真实端点 | Work / Product | ✅ |
| 交互原型 | HTML、流程图、高保真、概念验证 | Prototype Archive | ✅ |
| Vibe Coding Build | Commit、Prompt、Agent、测试、发布 | Vibe Coding / Build Log | ✅ |
| 方法论 | 原则、框架、复盘、Checklist | Vibe Coding / Thinking | ✅ |
| 文章/课程 | 长文、课程、讲稿、公开写作 | Thinking | ✅ |
| 知识资产 | 图谱、藏书、笔记、概念 | Thinking / Knowledge | ✅ |
| 日常动态 | Now、短更新、当前构建 | About / Now | ⏳ v1.1 |
| 社交动态聚合 | X/小红书自动同步 | 独立 Feed | ❌ v1.0 |

## 4.2 访客意图路由

| 访客表达/入口 | 首选路径 | 页面强调 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| “看你做过什么” | Home → Work | 结果、角色、产物 | ✅ |
| “你怎么做 Vibe Coding” | Home → Vibe Coding | 闭环、构建日志、模板 | ✅ |
| “想请你做 AI 转型” | Home/Case → Contact | 场景诊断、90 天交付 | ✅ |
| “找文章和课程” | Thinking | 分类、搜索、精选 | ✅ |
| “想体验产品” | Work → Product | 可玩 Demo、状态说明 | ✅ |
| “想看完整简历” | About → Resume | 时间线、PDF 下载 | ✅ |
| “订阅更新” | Thinking/Contact | Email 订阅 | ⏳ v1.1 |

## 4.3 AI 内容生产提示词策略

后续可用 AI Coding/Content Agent 维护案例和 Build Log，但必须强制继承真实来源：Git commit、项目文档、截图、原型链接和已确认数字。

📝 待纪鸣飞在实施前补充：

1. 可公开的 4 个 Vibe Coding 案例原始资料路径；

2. 每个案例可公开/需脱敏/不可公开字段；

3. 个人照片授权清单；

4. 对外统一角色称谓与英文简介。

AI 写案例时的三层规则：

| 层 | 规则 | 覆盖关系 |
| --- | --- | --- |
| 品牌层 | 真实、具体、克制；不编造数字；不使用空泛“赋能” | 全站兜底 |
| 内容类型层 | Case/Build Log/Article 各有固定字段和长度 | 覆盖品牌层的格式，不覆盖真实性 |
| 单条内容层 | 允许补充本次项目语气、目标读者和 CTA | 只能在前两层范围内调整 |

# 五、第一期上线范围

## 5.1 v1.0 做什么

| 模块 | v1.0 范围 |
| --- | --- |
| 独立翻新分支 | 在 agent/site-redesign 工作，不修改原站工作区 |
| 三主题 | 曜黑构建舱、水墨手记、月白作品册；共用组件和语义 token |
| 首页 | 重构为 6 段主叙事，减少导航和 CTA |
| Work | 建立精选作品页和统一案例卡；迁移 3 个旗舰案例 |
| Vibe Coding | 新增一级页面、7 步闭环、4 个案例入口、静态 Build Log |
| Thinking | 整合文章、方法论、图谱、藏书阁入口，不重写全部内容页 |
| About | 新增人物叙事、简版履历、Now、合作方式和个人照片 |
| 照片 | 上线 8–12 张已授权照片；完成优化、隐私清理和 alt |
| 性能 | 主题/设备门禁、图片优化、动效降级、Lighthouse 预算 |
| 部署 | 接入 Vercel Preview；PR 审阅后再合并 main |
| SEO | 更新 title、description、Person/CreativeWork 结构化数据、站点地图、OG 图 |

## 5.2 v1.0 不做什么

❌ 不重写成 Next.js：当前 Astro 足以满足静态作品集和内容站需求。

❌ 不在 V1 接完整 CMS：内容仍由 Git 与 Astro Content Collections 管理。

❌ 不把 26 个原型全部重新设计：先统一目录与封面，逐步升级重点案例。

❌ 不做实时 GitHub activity feed：先用构建时静态数据，避免 API 配额和客户端暴露。

❌ 不在首版接复杂账号系统：个站访问无需登录。

❌ 不用 Supabase 管主题偏好：浏览器本地存储已经足够。

❌ 不上传未经筛选的私人相册：只提交公开导出图，原图与 EXIF 不进仓库。

❌ 不保留 5 套并列主题：兼容旧键，但 UI 只显示 3 套。

❌ 不让每个章节都拥有独立背景特效：背景媒介统一管理。

❌ 不在首屏自动播放有声视频：如使用视频，必须静音、可暂停、有静态 poster。

❌ 不为了“科技感”增加更多漂浮粒子、霓虹边框和无意义 3D 倾斜。

## 5.3 建议时间节点

以下日期按一个专注实施周期规划；照片和品牌确认延迟会顺延视觉冻结日期。

| 日期 | 里程碑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-01 | 规划 v0.1 | PRD、主题映射、素材清单 |
| 2026-08-03 | 规划评审与方向锁定 | 确认主目标、三主题名称、照片候选 |
| 2026-08-04 ~ 08-05 | 内容与素材准备 | 精选案例字段、照片、首页文案 |
| 2026-08-06 ~ 08-08 | 设计系统与首页 | Token、组件、Hero、精选作品 |
| 2026-08-09 ~ 08-11 | Vibe Coding / Work / About | 新页面与内容迁移 |
| 2026-08-12 | 三主题与移动端回归 | 视觉、性能、可访问性修复 |
| 2026-08-13 | Vercel Preview 内测 | 可分享预览链接、问题清单 |
| 2026-08-14 | 内容终审与照片授权确认 | 文案、数据、隐私、链接 |
| 2026-08-15 | 合并并灰度发布 | Production 部署、回滚点 |
| 2026-08-22 | D+7 复盘 | 性能与点击数据、首轮优化 |
| 2026-09-14 | D+30 复盘 | 转化和内容路径优化 |

# 六、Roadmap

## v1.1：数据闭环与持续更新（预计 2026-09）

Supabase 联系/订阅表单，包含 RLS、速率限制、垃圾请求防护和邮件通知。

Now Building 与 Build Log 自动从受控内容文件生成。

首页与案例页核心事件分析，完成 D+30 信息架构微调。

为照片与项目封面增加统一裁切和自动优化脚本。

## v1.2：案例产品化（预计 2026-10）

旗舰案例详情页升级为可交互系统剖面。

Vibe Coding 案例支持“输入 → 中间产物 → 最终产品”对比查看。

Prototype Archive 增加类型、年份、成熟度和可运行状态筛选。

公开一套可下载的 Vibe Coding Starter Kit。

## v1.3：内容增长与双语（预计 2026-Q4）

核心首页、About、精选案例增加英文版本。

增加文章订阅、专题合集和推荐阅读路径。

建立 GitHub Release/文章发布触发的自动 OG 卡片生成。

评估将数字分身升级为站内内容检索助手，而非固定浮窗宠物。

## v2.0：个人数字产品平台（视验证结果）

登录后的课程/模板资源中心。

Supabase 用户、收藏、下载记录和权限体系。

可购买的顾问诊断、课程或模板产品。

基于真实内容资产的个性化问答与项目导航。

# 七、附录（待填写位置）

## 附录 A：品牌文案

首页主标题候选 A：把 AI 真正装进业务生产线

首页主标题候选 B：从业务意图，到可运行的 AI 产品

首页主标题候选 C：用 Vibe Coding，把复杂想法做成真实产品

📝 待纪鸣飞在 2026-08-03 前确认：

- 第一身份是“AI 产品架构师 / FDE”还是“Vibe Coding 产品实践者”；

- 招聘、顾问合作、个人影响力三者的优先级；

- 英文统一职位名称。

## 附录 B：照片资产登记模板

记录 1

ID：P1

文件：📝 待填写

场景：Hero 肖像

拍摄者/授权：📝

是否含他人：否

可公开范围：全站

裁切：4:5

alt：📝

状态：待选

记录 2

ID：P2

文件：📝 待填写

场景：工作台

拍摄者/授权：📝

是否含他人：📝

可公开范围：Vibe Coding

裁切：3:2

alt：📝

状态：待选

记录 3

ID：P3

文件：📝 待填写

场景：演讲

拍摄者/授权：📝

是否含他人：是

可公开范围：首页/About

裁切：16:9

alt：📝

状态：待选

记录 4

ID：P4

文件：📝 待填写

场景：驻场/白板

拍摄者/授权：📝

是否含他人：是

可公开范围：Case/About

裁切：3:2

alt：📝

状态：待选

记录 5

ID：P5

文件：📝 待填写

场景：生活/旅行

拍摄者/授权：📝

是否含他人：否

可公开范围：About

裁切：4:5

alt：📝

状态：待选

## 附录 C：案例字段模板

案例名称：

一句话问题：

我的角色：

团队与周期：

关键约束：

我做的三个关键决策：

系统/产品方案：

量化结果（已兑现/目标必须分开）：

可验证产物链接：

失败与复盘：

相关照片/截图：

保密与脱敏要求：

## 附录 D：Vibe Coding Build Log 模板

日期：

项目：

本轮意图：

本轮不做什么：

输入材料：

Agent/Skill：

生成的可运行产物：

如何验证：

遇到的 Badcase：

关键 Commit / Preview：

沉淀成了什么模板或规则：

## 附录 E：UI 视觉参考

来自用户资料中可见的参考：

网站克隆模板：https://github.com/JCodesMore/ai-website-cloner-template

灵感库：https://greatstuff.fyi/

参考站：https://superopc.app/web、https://www.supaste.com/、https://foldgradient.mattrothenberg.com/、https://motionsites.ai/、https://vida.app/、https://pi.dev/

老师个站：http://tianruian.com、https://realruian.com/

Cinematic 落地页方法：视频/静态主视觉、液态玻璃双层级、按词进入动效、Hero + 数据卡 + Capabilities。

📝 待补充：用户导出资料的“2.4 设计与 UI”内容目前显示为

“暂时无法在飞书文档外展示”。实施前若能提供原飞书表格、截图或

具体 UI Skill 名称/仓库，将逐条映射进设计 token 和组件验收表。

## 附录 F：设计 token 草案

| Token | 曜黑构建舱 | 水墨手记 | 月白作品册 |
| --- | --- | --- | --- |
| --bg | #07080B | #F5F1E8 | #FAFAF8 |
| --surface | rgba(255,255,255,.055) | #EEE8DC | #FFFFFF |
| --text | #F5F3EE | #171717 | #18181B |
| --muted | #A1A1AA | #676158 | #52525B |
| --accent | #7DD3FC | #9E2B25 | #1D4ED8 |
| --accent-2 | #A78BFA | #7A6A50 | #18181B |
| --border | rgba(255,255,255,.12) | rgba(23,23,23,.18) | rgba(24,24,27,.10) |
| --radius-card | 20px | 4px | 6px |
| --motion-fast | 180ms | 160ms | 150ms |
| --motion-enter | 560ms | 420ms | 240ms |

# 八、风险与依赖

| 风险/依赖 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 照片未及时提供或授权不清 | Hero 和 About 无法完成人物化 | 先完成构图占位；只上线授权清单内照片；同框他人裁切/模糊 |
| 现有内容过多，迁移范围失控 | 开发周期被内容编辑拖长 | v1 只迁移 3 个案例和首页摘要，其他保留旧路由 |
| 主题合并导致历史页面样式回归 | 文章、图谱、原型出现可读性问题 | 共享 token；建立核心路由 × 三主题回归矩阵 |
| Three.js/iframe 特效影响性能 | 移动端 LCP、耗电和滚动卡顿 | 设备/可见性/主题门禁；月白和水墨禁用 WebGL |
| Vibe Coding 内容泄露项目机密 | 影响公司/客户信息安全 | 逐案例脱敏；只用已公开数据；建立可公开字段清单 |
| 量化数字“已兑现/目标”混淆 | 损害可信度 | UI 中显式区分；案例页给来源与时间范围 |
| Supabase 权限配置错误 | 联系数据泄露或被滥用 | V1 不强依赖；V1.1 使用 RLS、服务端写入、速率限制、审计 |
| GitHub 当前由 tonyj233 管理员账号推送 | 操作者显示与个人品牌账号不同 | 在仓库设置正确 commit author；长期决定是否切回 MingfeiJi CLI |
| UI Skill 原始表格缺失 | 无法逐条复用用户指定规则 | 实施前补充飞书截图/原文件；当前规划保留映射占位 |
| 旧 GitHub Pages 与 Vercel 并存 | 域名、SEO、环境变量和 API 地址混乱 | 明确唯一生产域名；设 canonical；迁移后统一重定向 |

# 九、需要确认的开放问题

- 主目标必须三选一排序：求职/个人品牌、AI 转型顾问获客、Vibe Coding 课程与内容影响力，哪一个是 v1.0 的第一目标？

- 默认主题确认：是否同意默认使用“曜黑构建舱”，水墨和月白作为阅读模式？

- 三主题命名确认：曜黑构建舱 / 水墨手记 / 月白作品册是否符合你的人设，还是保留“曜黑玻璃”等旧名称？

- 照片可用性：能否提供 Hero 肖像、工作台、演讲、驻场/会议、生活/旅行五类照片？哪些含公司或他人需要脱敏？

- Vibe Coding 案例优先级：内容增长 AI 中台、灵感引擎/工作台、AI 桌宠、个人站、口播剪辑工具中，首批公开哪 4 个？

- 联系方式：邮箱是否继续公开？是否需要微信二维码、预约链接或仅保留表单？

- 旧主题兼容策略：旧用户 localStorage 中的 cosmos/cyber/klein/hud/snow 是否自动迁移到三主题，还是保留一个版本周期的隐藏兼容？

- 生产域名：最终继续使用 mingfeiji.github.io，还是准备一个独立域名指向 Vercel？

- Supabase 时机：联系/订阅是否 v1.0 必须上线，还是先用邮件验证真实需求后再接？

- UI Skill 补充：能否补充飞书中未导出的“2.4 设计与 UI”表格或具体 Skill 文件，以便在开发验收表里逐条落地？

# 实施任务拆解（供 Coding Agent 直接执行）

## Phase 0：内容和素材冻结

☐ 回答第九节开放问题。

☐ 建立照片授权表，收集 8–12 张公开图。

☐ 确认首页主标题、角色称谓、主 CTA。

☐ 确认 3 个首页案例与 4 个 Vibe Coding 案例。

☐ 为每个案例补齐“问题/角色/决策/结果/产物/复盘”。

## Phase 1：设计系统

☐ 新建语义 token：颜色、字体、间距、圆角、表面、动效、层级。

☐ 建立三主题 token 文件，旧主题键映射到新主题。

☐ 抽取 Button、Tag、Card、SectionHeader、MediaFrame、Metric、ThemeSwitch。

☐ 删除页面级重复主题覆写，建立回归清单。

☐ 实现 reduced-motion 与无 WebGL 降级。

## Phase 2：首页

☐ 重建 Hero 双栏和移动端单栏。

☐ 接入响应式个人主视觉与 Now Building 卡。

☐ 建立 Proof Strip、3 个 Selected Work 卡。

☐ 建立 Vibe Coding OS 摘要和 Build Log 预览。

☐ 建立 Human Layer 照片叙事。

☐ 重写底部合作 CTA 和页脚。

## Phase 3：一级页面

☐ 新增 Work 页面与案例模板。

☐ 新增 Vibe Coding 页面及 7 步闭环。

☐ 新增 About 页面与照片时间线。

☐ 重组 Thinking 入口，保留原文章/图谱/藏书路由。

☐ 旧锚点和旧路由建立兼容/重定向。

## Phase 4：工程与发布

☐ 图片转 AVIF/WebP、清 EXIF、生成尺寸清单。

☐ 统一特效加载器，移除重复 iframe 路径。

☐ 加入链接、构建、可访问性和性能检查。

☐ 配置 Vercel Preview、Production、环境变量和域名。

☐ 创建 PR，附桌面/移动三主题截图与 Lighthouse 结果。

☐ 合并后监控，保留上一版本回滚点。

End of PRD v0.1

更新历史：

- 2026-08-01 v0.1 规划初稿 · Codex，根据现有个站、用户 UI/课程资料与目标编写。